# 🐚 План работы над проектом minishell (42)

## 1️⃣ Внимательно прочитать задание

Цель: понять что именно от тебя хотят, а не как это реализовать.

Что сделать:

- Прочитать subject.pdf 2–3 раза

- Выписать:

  - Обязательные функции

  - Разрешённые функции

  - Запрещённые функции

  - Бонусы

- Отметить:

  - Что shell НЕ обязан поддерживать (например \, ; и т.п.)

👉 Результат: ты понимаешь рамки проекта.

## 2️⃣ Понять, как работает настоящий shell

Цель: знать, что ты пытаешься повторить.

Что сделать:

В терминале поиграться с bash:

 echo hello

echo $HOME

ls -l | wc -l

cat < file.txt

echo hi > file.txt

- Проверить:

  - ctrl-C, ctrl-D, ctrl-\

  - кавычки ' "

  - переменные окружения

👉 Результат: ты знаешь ожидаемое поведение.

## 3️⃣ Изучить обязательные системные функции

Цель: понимать инструменты.

Обязательно изучить:

- fork

- execve

- wait, waitpid

- pipe

- dup, dup2

- signal, sigaction

- readline, add_history

- open, close

- unlink

👉 Не просто читать man, а:

- Понять когда и зачем они используются

## 4️⃣ Спроектировать архитектуру minishell

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Прежде чем писать код — нарисуй схему.

Минимальные модули:

main

├── readline loop

├── lexer (токенизация)

├── parser

├── executor

├── builtins

├── env

└── signals

Задать себе вопросы:

- Где хранится env?

- Как представлена команда?

- Как выглядят токены?

👉 Результат: ты знаешь, где какой код живёт.

## 5️⃣ Реализовать базовый loop shell

Самое первое, что пишется

Что сделать:

- Бесконечный цикл:

  - readline

  - если NULL → exit

  - добавить в history

- Пока без выполнения команд

👉 Результат: shell запускается и принимает ввод.

## 6️⃣ Реализовать lexer (разбор строки)

Цель: превратить строку в токены.

Например:

ls -l | grep minishell > out.txt

Токены:

WORD(ls)

WORD(-l)

PIPE(|)

WORD(grep)

WORD(minishell)

REDIR_OUT(>)

WORD(out.txt)

Что учесть:

- кавычки ' ' и " "

- переменные $VAR

- пробелы

- ошибки синтаксиса

👉 Результат: корректный список токенов.

## 7️⃣ Реализовать parser

Цель: из токенов сделать структуру команд.

Например:

cmd1 | cmd2 > file

Превратить в:

- список команд

- каждая команда:

  - argv

  - редиректы

  - pipe?

👉 Результат: готовая структура для исполнения.

## 8️⃣ Реализовать builtins

СНАЧАЛА builtins, потом execve

Обязательные:

- echo

- cd

- pwd

- export

- unset

- env

- exit

Важно:

- cd, export, unset, exit НЕ через fork

- остальные — можно

👉 Результат: shell ведёт себя как bash.

## 9️⃣ Реализовать executor

Самая сложная часть

Что сделать:

- Обработка:

  - одиночной команды

  - пайпов

  - редиректов

- Использовать:

  - fork

  - pipe

  - dup2

  - execve

👉 Результат: команды реально выполняются.

## 🔟 Реализовать переменные окружения

Что сделать:

- Копировать envp в свою структуру

- Реализовать:

  - поиск

  - добавление

  - удаление

- Поддержать $VAR

👉 Результат: корректная работа env.

## 1️⃣1️⃣ Реализовать сигналы

Обязательно:

- ctrl-C

- ctrl-D

- ctrl-\

Поведение:

- как в bash

- разные режимы:

  - prompt

  - child process

👉 Результат: shell не падает и ведёт себя правильно.

## 1️⃣2️⃣ Обработка ошибок

Проверить:

- неправильный синтаксис

- команда не найдена

- permission denied

- file not found

👉 Результат: адекватные сообщения и exit code.

## 1️⃣3️⃣ Норминет + утечки

Что сделать:

- norminette

- valgrind

- закрывать все fd

- не делать лишние fork

👉 Результат: проект проходит moulinette.

## 1️⃣4️⃣ Бонусы (если есть силы)

- && ||

- ()

- wildcard *

- heredoc <<

## 🔚 Финал

Перед сдачей:

- тестировать вручную

- тестировать чужими тестерами

- сравнивать поведение с bash